КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА

ПО ОБРАЗОВАНИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

20.05. 2016 г.                                  с. Тюменцево                                          № 100

"Об утверждении плана внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам" в Тюменцевском районе

В целях исполнения приказа Главного управления образования и молодежной политики №468 от 21.03.2016 "Об утверждении плана внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам"

Приказываю:

- Назначить ответственных Регионального сегмента единой межведомственной системы учета контингента обучающихся в  ДОО АИС «Сетевой регион. Образование»: Заведующие ДОО

- Назначить ответственных Регионального сегмента единой межведомственной системы учета контингента обучающихся в ОДОД  АИС «Сетевой регион. Образование»: директор  МБУ ДО Тюменцевского районного ЦДТ

- Создать рабочие группы в  ДОО и в ОДОД, по внедрению регионального сегмента и назначить ответственных, за внедрение Регионального сегмента единой межведомственной системы учета контингента обучающихся в ДОО и в ОДОД.

- Утвердить приложение №1 и №2 к приказу №100 от 20.05.2016

Приложение 1

к  приказу комитета Администрации       Тюменцевского района по

образованию  от 20.05.2016 № 100

Состав  ответственных за внедрение Регионального сегмента единой межведомственной системы учета контингента обучающихся  в Тюменцевском районе

1. Беликова Валентина Тимофеевна – ведущий специалист комитета Администрации Тюменцевского района по образованию, ответственный за направление общее образование.

2.Саврулина Светлана Юрьевна - методист по ДОО комитета Администрации Тюменцевского района по образованию, ответственный за направление дошкольное образование.

3. Ивонин Ольга Валерьевна методист комитета Администрации Тюменцевского района по образованию, ответственный за охват детей дополнительного образования.

4.Шакуля Анатолий Евгеньевич - ведущий специалист комитета Администрации Тюменцевского района по образованию.

5. Зибен Олеся Сергеевна - директор МБУ ДО Тюменцевского районного ЦДТ

6. Заведущие ДОО

С приказом ознакомлены:

_______________________Агарина Н.В.

_______________________Ишкова В.В.

_______________________Саворовская О.А.

_______________________Ермоленко Л.К.

_______________________Зайда Е.И.

_______________________Монина Н.В.

_______________________Капустина М.П.

_______________________Уварова Е.А.

_______________________Кузнецова Е.А.

_______________________Дырченко Т.В.

_______________________Кузнецова Т.А.

_______________________Пацукова А.Д.

_______________________Зибен О.С

_______________________Беликова В.Т.

_______________________Саврулина С.Ю.

_______________________Ивонина О.В.

_______________________Шакуля А.Е.

Приложение 2

к  приказу комитета Администрации  Тюменцевского района по

образованию  от 20.05.2016 № 100

ПЛАН

внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Срок | Результат | Отчетный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Информирование образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием о внедрении регионального сегмента | Шакуля А.Е. | май 2016 июнь 2016 | планирование работы муниципальных органов управления образованием (далее - «МОУО») и образовательных организаций (далее - «ОО») по внедрению регионального сегмента на уровне МОУО и ОО | письмо комитета об организации внедрения регионального сегмента; справка о проведении вебинара о создании регионального сегмента для специалистов МОУО и руководителей ОО, иное |
| 2 | Сбор данных о контингенте ОО для проведения сверки данных в региональном сегменте | Шакуля А.Е., руководители ОО | июнь 2016 | наличие данных для сверки | отчеты ОО о контингенте |
| 3 | Первичное наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы | Шакуля А.Е., руководители ОО | июнь-июль 2016 | соответствие данных о контингенте в региональном сегменте с данными в ОО | справка о соответствии данных в региональном сегменте и информации о контингенте в ОО |
| 4 | Первичное наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы | Шакуля А.Е., руководители ОО | июль 2016 | региональный сегмент межве- домственной системы наполнен выверенными данными | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет наполнения и выверки данных, проведенной рабочей группой по созданию регионального сегмента межведомственной системы Алтайского края, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России |
| 5 | Запуск механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системы | Шакуля А.Е. | октябрь 2016 | региональный сегмент межведомственной системы обладает механизмами актуализации данных | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет работоспособности механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системы, проведенной рабочей группой по созданию регионального сегмента межведомственной системы Алтайского края, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России |
| 6 | Проведение совещаний рабочей группы по созданию регионального сегмента (утвержденной приказом комитета по образованию №100 от 20.мая 2016года) | Шакуля А.Е. | ежемесячно | выработка единых целевых ориентиров внедрения регионального сегмента, обсуждение хода реализации плана мероприятий («дорожной карты») по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» | протокол совещания |
| 7 | Заполнение таблиц в региональной системе сбора статистической отчетности (rs.edu22.info) для внесения данных об ответственных за внедрение регионального сегмента в МОУО и каждой ОО, о ходе внедрения регионального сегмента в каждой ОО | руководители ОО Шакуля А.Е. | май 2016 - декабрь 2016 | заполненные таблицы в региональной системе сбора статистической отчетности (rs.edu22.info) для внесения данных об ответственных за внедрение регионального сегмента в МОУО и каждой ОО | Отчет о заполнении таблиц |
| 8 | Определение ответственных за внедрение регионального сегмента в МОУО и каждой ОО | МОУО и ОО | май 2016 | приказы МОУО и ОО о назначении ответственного за внедрение регионального сегмента в образовательный процесс | список ответственных за внедрение регионального сегмента в МОУО и каждой ОО |
| 9 | Создание рабочих групп в МОУО и ОО по внедрению регионального сегмента в управлении образовательным процессом | МОУО и ОО | май 2016 | наличие действующих рабочих групп по внедрению регионального сегмента в управление образовательном процессом в МОУО | приказ МОУО о создании рабочей группы |
| 10 | Издание локальных актов в ОО регламентирующих использование регионального сегмента в управлении образовательным процессом | руководители ОО | июнь 2016 | наличие локальных актов, регламентирующих использование регионального сегмента в образовательном процессе, в каждой ОО | приказы по ОО, иные локальные акты |
| 11 | Размещение информации на сайтах МОУО и ОО о внедрении регионального сегмента в образовательный процесс, ссылок на информационные системы | МОУО и ОО, Шакуля А.Е. | до 01.09.2016 | наличие информации на сайтах о внедрении регионального сегмента, ссылок на информационные системы | аналитическая справка по результатам мониторинга размещения информации на сайтах |
| 12 | Заключение договоров с КГБУО «АКИАЦ» об обработке персональных данных в информационных системах регионального сегмента | руководители МОУО и ОО, | октябрь 2016 | наличие договоров каждой ОО с КГБУО «АКИАЦ» об обработке персональных данных | Справка комитета о количестве заключенных договоров об обработке персональных данных |
| 13 | Уведомление Роскомнадзо- ра об обработке персональных данных в региональном сегменте | руководители МОУО и ОО | до 01.01.2017 | соблюдение требований законодательства о персональных данных | письма МОУО и ОО в Роском- надзор об обработке персональных данных в региональном сегменте |
| 14 | Контроль за соблюдением требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при использовании регионального сегмента | руководители МОУО и ОО | ежегодно до 1 октября | наличие в ОО согласий на обработку персональных данных участников образовательного процесса, данные которых содержатся в региональном сегменте, локальных документов ОО в соответствии с законодательством о персональных данных | справка МОУО по результатам учредительного контроля |
| 15 | Мониторинг внедрения регионального сегмента в ОО | Шакуля А.Е., руководители МОУО и ОО | ежемесячно | наличие данных о состоянии внедрения регионального сегмента в каждой ОО | Заполненная таблица данных в системе сбора статистической отчетности по каждой ОО (по мероприятиям) |
| 16 | Подключение к сети Ин- тернет дошкольных образовательных организаций (далее - «ДОО») и организаций дополнительного образования детей (далее - «ОДОД»), не имеющих подключения к сети Интернет | Руководители МОУО и ОО, Шакуля А.Е. | июнь 2016 | подключение всех ДОО и ОДОД к сети Интернет | письмо МОУО о наличии под- ключения всех ДОО и ОДОД к сети Интернет |
| 17 | Мероприятия в ОО по обучению сотрудников использованию информационных систем регионального сегмента в образовательном процессе | руководители ОО | июнь - сентябрь 2016 | готовность коллективов ОО к внедрению и использованию регионального сегмента в образовательном процессе | протоколы мероприятий |
| 18 | Повышение квалификации специалистов ОО по теме использования информационных систем в учебном процессе. | Шакуля А.Е. | 2016-2017 годы | повышение компетентности специалистов ОО по вопросу использования информационных систем | удостоверения о повышении квалификации |
| 19 | Оказание методической поддержки при внедрении регионального сегмента | Шакуля А.Е.. | в течение всего срока внедрения | оперативное решение вопросов при внедрении и использовании информационных систем | в 2016 году - ежемесячный отчет 2017 - ежеквартально |
| 20 | Проведение мониторинга ведения регионального сегмента в соответствии с актуальными унифицированными функционально- техническими требованиями к региональному сегменту в каждой ОО, заполнение данных о контингенте | руководители ОО | 1 раз в неделю с 01.09.2016 | ведение журнала успеваемости в электронном виде, полное заполнение данных о контингенте. | лист замечаний руководителя ОО по ведению электронного журнала |
| 21 | Организация сбора статистических данных о контингенте из регионального сегмента в безбумажном виде | руководители ОО, руководитель МОУО, Шакуля А.Е. | с 01.08.2016 | сокращение документооборота, наличие достоверных статистических данных о контингенте | приказ Главного управления о сборе статистических данных из регионального сегмента (о соответствии данных) |
| 22 |  |  |  |  |  |

Председатель комитета по образованию                     Н.П. Щегренева